南通市阳光养老集团有限公司居家适老化改造相关产品采购及施工项目（二次）

询价文件

- 项目编号：WLTJDL2025059

采购单位：南通市阳光养老产业集团有限公司

代理单位：江苏万隆同济房地产土地估价咨询有限公司

日期：二〇二五年六月

- 目  录

第一部分  询价公告

第二部分  询价须知

第三部分  项目需求

第四部分  询价程序和内容

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  询价响应文件组成

- 第一部分  询价公告

项目概况：南通市阳光养老集团有限公司居家适老化改造相关产品采购及施工项目（二次）的潜在供应商应在南通市阳光养老产业集团有限公司-南通市阳光老年公寓http://www.ntygyl.com/网获取采购文件，并于2025年6月19日9时30分（北京时间）前递交询价响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：WLTJDL2025059

项目名称：南通市阳光养老集团有限公司居家适老化改造相关产品采购及施工项目（二次）

采购方式：询价

预算金额：本项目无固定预算金额，以实际发生为准。本项目分为两个标段，标段一为适老化改造相关产品采购及安装，标段二为适老化改造相关工程。

最高限价：本项目采用折扣报价，响应供应商报价的折扣不得高于采购人设定的最高折扣，否则经评标委员会核实报价后不予得分并按照无效响应处理。

标段一：适老化改造产品采购及安装最高折扣95%，标段二：适老化改造相关工程最高折扣95%。

供应商根据自己的经营范围参与投标，有能力参加两个标段投标的供应商可同时响应两个标段，不得对非经营项目响应。每个供应商可申请参与上述一个或两个标段投标，可同时中两个标段；同时参加两个标段投标的供应商请分别按标段响应。

采购需求：详见第三部分项目需求。

合同履行期限：详见第三部分项目需求。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 供应商须为在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的主体；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.本项目的特定资格要求：

- 标段一：供应商具有第二类医疗器械经营备案表。

标段二：

- 供应商具有建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质（须在有效期内）。

- 供应商具备安全产生条件，并取得安全生产许可证。

- 供应商拟派项目负责人具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格同时具有有效的施工项目负责人安全生产考核合格证书（B证）。

三、获取采购文件

时间：自本公告发布之日起至响应文件提交截止时间止。

地点：南通市阳光养老产业集团有限公司-南通市阳光老年公寓http://www.ntygyl.com/网

方式：自行下载

四、响应文件提交

截止时间：2025年6月19日9时30分（北京时间），逾时拒绝接收投标响应文件。

地点：南通市崇川区工农南路185号阳光老年公寓6号楼三层第一会议室，如有变动另行通知。

五、开启

时间：2025年6月19日9时30分（北京时间）

地点：南通市崇川区工农南路185号阳光老年公寓6号楼三层第一会议室，如有变动另行通知。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目开标活动模式：现场询价模式

3.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标或成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：南通市阳光养老产业集团有限公司

地 址：南通市工农南路185号

联系方式：袁燕  15951306292

2. 采购代理机构信息

名 称：江苏万隆同济房地产土地估价咨询有限公司

地 址：南通市崇川区中江国际广场4幢A座901

联系方式：顾枫  0513-55886303，15005182114

第二部分 询价须知

- 一、询价文件由采购人或采购代理机构解释。

1、供应商在网上下载询价文件后，应仔细检查询价文件的所有内容，如对采购活动事项有疑问的，应向采购人或采购代理机构以书面形式提出，否则视同供应商理解并接受本询价文件的所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在询价结束后针对询价文件所有内容提出质疑事项。

2、供应商应认真审阅询价文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照询价文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对询价文件做出实质性响应，将被拒绝参与询价。

二、询价文件的澄清、修改、答疑

采购人可以对已发出的询价文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以网上公告书面形式通知所有接收询价文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

供应商由于对询价文件的任何推论和误解以及采购人或采购代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

采购单位可视情组织答疑会。

三、响应文件的编写、递交

（一）响应文件的编写

供应商按“第七部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

（二）响应文件的递交

1、响应文件三部分内容（资格审查文件（标段一/标段二）、商务技术文件（标段一/标段二）、报价文件（标段一/标段二））须分别单独密封，并牢固装订成册，不得相互混淆，文件自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开。报价文件不得出现于其他谈判文件中。

2、响应文件每一部分内容均须提供“一正、两副”纸质响应文件，并将正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。

3、纸质响应文件须采用A4纸（图纸等除外），正本须打印并由法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须逐页加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由响应文件签署人签字并加盖公章。

4、响应文件密封后应标明响应文件项目名称、项目编号，边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

5、递交时间：供应商须在规定的响应文件接收截止时间前送达指定地点。供应商递交响应文件，即视为已响应参加采购活动。

友情提醒：采购代理机构将拒绝接收未按照询价文件要求密封的响应文件，拒绝接收在响应文件接收截止时间后递交的响应文件。如果供应商无故不到现场递交纸质询价响应文件或者故意迟到，影响开评标活动正常进行的，将被列作一般失信行为。

- 四、询价响应文件的有效期

1、从响应文件接收截止之日算起，45个日历天内询价响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的询价响应，将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购代理机构可与询价响应供应商协商延长询价响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的询价响应供应商不能修改询价响应文件。拒绝接受延期要求的询价响应供应商的询价响应将被拒绝。

五、询价响应报价

1、本项目只允许一个报价，不接受任何有选择的报价。

2、询价响应报价总价应包括本项目的全部费用 （含一切必须的辅助材料费用）及相关服务费等。

六、相关费用

1、供应商自行承担与本次项目有关的编制询价响应文件、递交询价响应文件以及开评标等所涉及的一切费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2、各供应须在递交询价响应文件的同时缴纳报名费300元。

3、代理服务费：本项目招标代理费为人民币2000元/标段，由成交供应商承担，请参加本次投标的供应商在成本中自行考虑。招标代理费需在成交通知书领取前结清，否则，采购人有权取消其中标资格。

七、询价程序

本项目分为两个标段，先开标段一，再开标段二。

代理机构先对资格审查文件进行拆封，询价小组对询价供应商资格性、符合性审查，对未通过审查的供应商告知原因；代理机构对合格供应商的商务技术标文件进行拆封，询价小组对合格供应商的商务技术标进行符合性审查，对未通过审查的供应商告知原因；代理机构当众拆封价格标进行唱标，在质量和服务相等的前提下，依据评审方法推荐3名成交候选人。

八、相关提示

本项目涉及的现场勘察

1、询价文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，供应商可在询价响应文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制询价响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标供应商自己承担。

2、采购单位向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购单位现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、经采购人允许，供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4、供应商应认真并务必踏勘现场。在现场勘察时，熟悉供货及安装现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

5、各供应商请务必持现场勘查承诺函进行踏勘现场，现场勘查承诺函需由采购单位代表签字盖章确认，现场勘查承诺函未经采购单位代表签字盖章确认的视为该项目报名未成功，未响应采购文件要求，作无效响应处理。签字盖章的现场勘查承诺函放在询价响应文件商务技术标正本中，副本可复印。踏勘时间为2025年6月10日起至2025年6月12日每天9时30分至11时30分，14时至17时（北京时间，法定节假日除外），2025年6月12日17时后采购人不再接收踏勘。

6、勘察现场的联系人：袁小姐；联系电话：15951306292。

- 第三部分 项目需求

请供应商在网上报名前和制作相应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。如供应商提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

一、有关要求说明

1、主要技术参数：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

2、产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

- 二、项目具体需求说明

（一）采购标的需实现的功能或者目标， 以及为落实政府采购政策需满足的要求

本项目主要内容为围绕“如厕洗澡安全，室内行走便利，居家环境改善，智能监测跟进，辅助器具适配”等方面，对南通市崇川区内有需求的社会老年人家庭提供适老化改造服务，支持居家适老化设施改造和智能监测设施、适老辅具配备，改善老年人的居家生活环境，提升老年人幸福感、获得感和安全感。

本项目包括但不限于南通市阳光养老集团有限公司居家适老化改造相关产品采购及施工项目（二次）的设计、生产制作、供货、包装、运输、装卸（含二次搬运）、安装及摆放就位、检测、成品保护、验收移交、售后服务等。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

供应商提供的所有产品（包括设计、制造、调试以及节能、环保等）都应符合已颁布的现行中华人民共和国认可的国家标准、地方标准和行业标准。如这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

1、质量要求

1）成交供应商应提供的货物各项技术指标完全符合国家、行业有关质量检测、环保标准及产品出厂标准，以较为严格的标准为准。

2）成交供应商提供货物的所有部件基材指标需不低于国家强制性标准要求，提供的货物符合相关的环保规定。

2、资料交付

1）成交供应商须向采购人提供有关设备的安装、调试、使用、维修和保养所需的足够的中文技术文件（图纸、手册和技术资料等）。

2）成交供应商免费提供具备专业知识、技能和证书的人员为采购人进行设备合理使用的培训，保证培训的操作人员快速掌握相应的操作知识。具体培训时间由采购人另行通知。

3、包装、保险及发运、保管要求

1）货物材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担。

2）成交供应商负责将货物材料运到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

3）各种货物必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

4）货物在现场的保管由成交供应商负责，直至项目安装、验收完毕。

5）货物在安装调试验收合格前的保险由成交供应商负责，成交供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

6）货物至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由成交供应商负责。

4、安装要求

1）成交供应商必须依照询价文件的要求和询价响应文件的承诺，将货物安装并调试至正常运行的最佳状态。

2）对于技术人员为采购人服务期间因工作原因引起的各种工伤、安全事件和事故，采购人免负一切责任。

5、其他要求

1）供应商必须承诺提供厂商原装、全新的、符合用户提出的有关质量标准的货物。

2）所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符，货物外观清洁。所有货物的数量、质量、型号、规格及性能等不低于本需求书中提出的要求，否则采购人有权拒收并要求及时更换货物。

3）供应商在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到询价文件和询价响应文件中的有关要求，将按合同约定进行处罚，并追究因成交供应商所提供的未达到所承诺准确率产品而产生的所有损失和责任。

4）供应商必须按照国家标准，为采购人提供优质产品，保证所提供的产品符合国家环保标准，安全、无菌、无异味、无毒。由成交供应商负责按国家相关标准进行货物包装，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适宜本项目实施地点的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担。

5）因产品的质量问题发生争议，送至国家认可的第三方检测机构进行质量鉴定。采购人与成交供应商认为有需要，可以共同提出或分别提出质量鉴定。产品符合质量标准的，鉴定费由采购人承担；产品不符合质量标准的，鉴定费由成交供应商承担。

6）成交供应商承担及负责询价文件对成交供应商要求的一切事宜及责任。包括项目方案、货物供货、运输、安装、调试、验收及相关服务等。

7）成交供应商提供的所有货物和服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行的标准及采购人需求。

8）若因成交供应商的指挥以及在安装调试等过程中出现安全意外情况，由成交供应商负责并承担相应的法律责任。

9）成交供应商应积极配合采购人时间及管理，不得与采购人产生任何冲突，如若在合作过程中出现矛盾、冲突等情况，由成交供应商负责并承担相应的法律责任。

6、采购清单及相关要求

（1）采购清单详见附件。中标单价=清单中的单价*投标综合单价折扣。

各投标人在提交投标报价明细表时，需完整提供包含产品品牌、详细技术参数、价格等必要信息的清单，确保内容清晰、准确、全面。同时，允许在清单范围内进行合理拓展，但所拓展产品的技术参数必须满足或高于原始清单规定的参数标准，不得出现任何降低标准的情况，以保证投标产品的质量与服务符合项目要求。

注：本项目的各分项清单中尺寸允许偏离程度为±5mm，其他所有性能要求均不接受负偏离投标，如有负偏离，视为未实质性响应招标要求，作无效标处理。

（2）根据《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）要求，下列产品实行强制采购或者优先采购：

2.1对于属于节能产品政府采购品目清单内的管型荧光灯镇流器电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视机、监视器、便器、水嘴器等产品，实行强制采购。

2.2对于属于节能产品政府采购品目清单内的配电变压器、电冰箱、洗衣机、燃气热水器、热泵热水器、太阳能热水系统、LED道路/隧道照明产品、LED筒灯、普通照明用非定向自镇流LED灯、商用燃气灶具等产品实行优先采购。

（3）根据《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）要求，对于环境标志产品政府采购品目清单内的制冷空调设备、空调机、热水器、室内照明灯具床类、台/桌类、椅凳类、沙发类、柜类、架类、屏风类、水池、便器、水嘴、组合家具、家用家具零配件、其他家具用具、棉、化纤纺织及印染原料、人造板、人造板表面装饰板、水泥、商品混凝土、纤维增强水泥制品、石膏板、轻质隔墙条板、建筑陶瓷制品、建筑防水卷材及制品、其他非金属建筑材料、墙面涂料、防水涂料、门、门槛、窗、涂料、密封用填料及类似品、塑料制品等产品，实行优先或强制采购。

（4）商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

4.1商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于 40%；

4.2商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

4.3商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

4.4商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

- 4.5塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6 色；

4.6纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

- 4.7木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

- （5）快递包装环保要求：

5.1快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；

5.2快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

5.3快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg；

5.4快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

5.5快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

5.6快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

5.7快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80 次；

5.8快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

5.9快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

5.10快递应使用电子面单；

5.11直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

5.12快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

（6）低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当执行国家和江苏省VOCs含量限制标准。投标人如提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，投标人应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

（7）节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中如有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

7、交货要求

1）成交供应商在货物生产或货物采购前，与采购人再次核对书面确认所采购的全部货物的颜色、尺寸、材质、数量等要素，双方确认作为日后验收标准之一。合同双方确认完成后，成交供应商才能进行生产或采购。若成交供应商在货物生产或采购前，未与采购人再次书面确认所采购的全部货物的相关要素而提前生产或采购的，采购人有权不予验收，因此造成双方的一切损失由成交供应商独自承担。

2）确保货物及所有配套件的完整性和可靠性。对于文件虽没有列出而对该货物的正常使用和维护必不可少的部件、配件等，成交供应商有责任给予完善补充、安装配置，且总报价已包含此部分内容。

3）由成交供应商负责按国家相关标准进行货物包装，货物的包装均做好良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适宜本项目实施地点的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担。

4）成交供应商交货时还应提供产品的合格证书、质检报告、质量保证书等相关资料，每一个产品均有唯一标识码，否则采购人有权拒收。

（四）采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1、采购标的的数量： 以实际供应量为准 。

2、采购项目交付时间：以采购人通知为准。

3、采购项目交付地点： 以采购人通知为准 。

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1、质保期：4年，时间自最终项目验收合格并交付使用之日起计算。

2、质保期内成交供应商必须进行质量“三包”。在质保期内因成交供应商责任而产生的质量问题，由其负责无偿返修。不能维修的，整件免费更换。人为原因造成的损坏只收配件费不收人工费。

3、成交供应商必须保证在接到故障电话后4小时到场，并在24小时内修复。如成交供应商未在约定时间内到场，则成交供应商需承担由此给采购人造成的损失，包括但不限于采购人另行安排其他人员或机构维修产生的费用、因成交供应商未及时到场而拖慢工程进度或造成采购人对第三方违约等损失。在质保期内，如24小时内无法修复设备，成交供应商必须提供符合本合同要求的替代设备给采购人使用，直到故障设备修复为止，且不得另外收取其他费用。

4、质保期后的货物维护由双方协商再定。

5、在质保期内，成交供应商须对所提供的设备做定期检查和保养。

（六）采购标的验收标准

验收分为采购人初步验收和检测机构及相关单位的最终验收。

1）采购人在成交供应商书面通知安装调试完毕后30天内进行验收。验收时成交供应商需提供询价响应时要求提供的原材料的检测报告原件供采购人核查，货物安装调试完成经成交供应商书面通知后30天内，采购人无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

2）验收由采购人组织，成交供应商配合进行。采购人在货物到达现场后进行抽样送检（送检材料包含但不限于询价响应时要求提供的原材料；送检内容由采购人决定，包含但不限于询价响应时检测报告中的内容），送检费用及因此引起的货物损坏所带来的恢复及更换费用已包含在合同总价内；如送检不符合要求，成交供应商需重新提供货物直至货物符合要求，由此产生的一切费用由成交供应商自行承担。质量验收合格后，双方签署初步质量验收报告。

3）如货物经成交供应商两次更换（维修）仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权退货，并赔偿由此给采购人造成的一切损失。

4）如工程质量验收不合格，成交供应商必须按照采购人要求实施返工直至合格，由此增加的一切费用由成交供应商承担。

投标产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行；无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在询价文件中有特别要求的，按询价文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

（七）采购需求中必须满足的其他实质性要求和条件

1、项目提供的技术要求（规格）只是对产品的一些原则性要求，并不是最详尽的描述和要求，供应商有责任依据相关设计技术规范和有关行业国家标准执行。

2、投标产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行；无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在询价文件中有特别要求的，按询价文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3、成交人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，成交人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

4、供应商应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

5、供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

- 6、材料采购：老年人家庭以旧换新改造中，改造产品有多样性，具体入户按评估清单为主。采购符合国家标准的环保、健康、安全的建材，并在工程中使用。

- 7、施工工程：根据设计方案进行施工工程，保证施工质量，确保改造后的家庭符合老年人的生活需求。施工过程中需要注意安全和环保。

- 8、工作要求：落实《关于组织实施 2025 年居家适老化改造产品“焕新”行动的通知》(苏民养老【2025】2号)有关要求。

- 9、采购人接到老人的改造需求后，供应商协助采购人上门进行评估，供应商在评估后制定改造方案，然后选定产品、确定改造清单，供应商根据改造清单供应产品或者施工，供应商在规定的时间内完成产品供应或者施工，每次改造前供应商需保存改造前后的图片资料并提供给采购人（图片上要有水印、时间、地点、定位，具体要求以采购人的需求为准）。产品供应完成或施工完成后供应商需对接老人进行验收并由老人签字确认，签字后的验收单交由采购人作为结算资料的一部分，未提供上述材料或提供不齐全的，采购人不予结算。

（八）采购标的付款方式

合同签订后，供应商根据采购人的需求分批供货，本年度所需货物全部交付并安装调试完成，经采购人验收合格后支付至本年度货物总价的95%，付款时间待采购人通知，剩余本年度货物总价5%待验收合格满4年后无质量问题一次性无息付清。

- （九）履约保证金

- 1、本项目中标后的履约保证金为中标价的 人民币壹万元整/标段 。

- 2、成交供应商在成交通知书发出之日起30日内，凭“成交通知书”和“履约保证金”的缴纳凭证，与采购人签订合同，超期或未协商，则视为自动放弃中标资格。

- 3、成交供应商在按要求保质保量地完成该项目合同并通过验收后，采购人凭成交供应商提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

- 4、由于成交供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

第四部分  询价程序和内容

一、采购人委托代理机构组织询价活动

响应供应商须持有效身份证明参加询价会。

- 询价小组由有关专家和采购人代表组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评审。

询价小组由采购人代表和评审专家共计3人组成，其中评审专家2人，采购人代表1人。评审专家在专家库中随机抽取。

由询价小组对响应供应商的资格性、符合性审查，对未通过审查的供应商，应现场告知原因。询价小组对合格供应商的响应文件进行评审。

（一）评审内容

1、是否递交响应文件；

2、响应资格是否符合；

3、响应文件是否完整；

4、响应文件是否恰当地签署；

5、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据响应文件本身，而不寻求外部证据）；

6、是否有计算错误。

（二）相应的规定

1、响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当由供应商的法定代表人或其被授权人签字确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

三、陈述、演示、答疑、澄清

如询价小组认为有必要，响应供应商按询价小组的要求作陈述、演示、答疑及澄清其响应内容。时间由询价小组掌握。

重要澄清答复应是书面的，但不得对响应内容进行实质性修改。

四、询价评审方法

本项目共分为两个标段，先开标段一，后开标段二。

最高限价：本项目采用折扣报价，响应供应商报价的折扣不得高于采购人设定的最高折扣，否则经评标委员会核实报价后不予得分并按照无效响应处理。

标段一：适老化改造产品采购及安装最高折扣95%，标段二：适老化改造相关工程最高折扣95%。

供应商根据自己的经营范围参与投标，有能力参加两个标段投标的供应商可同时响应两个标段，不得对非经营项目响应。每个供应商可申请参与上述一个或两个标段投标，可同时中两个标段；同时参加两个标段投标的供应商请分别按标段响应。

1、对合格询价响应供应商所提供的询价响应文件内的询价技术响文件进行评选。

2、询价小组严格按照询价文件的规定要求、条件标准，对询价响应供应商所提供的完整计划标的物采购的服务是否符合采购需求，对其质量和服务等实质性响应内容进行比较评价。

3、判定符合采购需求、质量和服务相等的询价响应供应商后，针对其报价进行最终判定。

4、价格评审

询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效响应处理。

询价小组对成交候选人报价表进行审核，应审核供应商询价响应报价是否前后一致、大小写金额是否一致、总价金额与单价汇总金额是否一致。对过高过低报价的并作为成交候选人的，应重点审核报价明细表有否重大重复报价或漏项报价等情况，一经发现，现场请成交候选人予以澄清，明显过错或不能澄清的，经超半数以上询价小组认定，有权取消供应商成交候选人资格。

询价小组根据全体成员签字的原始评审记录和结果编写评审报告。询价小组按报价由低到高的顺序排列，排名前三名的依次为第一、第二、第三成交候选人。询价响应报价相同的，现场抽签决定成交候选人排名顺序。

第一成交候选人原则上为成交供应商，成交价为其响应报价。当排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照询价文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照询价小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以重新询价。

本项目由采购人委托询价小组确定成交供应商。

代理机构宣布评审结果。

五、出现下列情形之一的，作无效响应处理

1、响应文件未按询价文件要求密封、签署、盖章及主要资料不齐全的；

2、不具备询价文件中规定的资格要求的；

3、报价超过询价文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4、报价文件出现在其他响应文件中的；

5、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6、不符合法律、法规和询价文件中规定的其他实质性要求的。

六、出现下列情形之一的，作废标处理

1、符合专业条件的响应供应商或者对询价文件作实质响应的响应供应商不足3家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、响应供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

上述均保留询价小组认定可以确定为无效响应或废标的其他情况。

七、其他注意事项

1、在询价响应、评审时间，供应商不得向询价小组询问情况，不得进行旨在影响评审结果的活动。

2、在询价响应、评审过程中，如果供应商联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，采购人有权中止询价响应或评标。

3、凡在询价响应、评审过程中，已提示是否异议的事项，供应商当时没有提出异议的，事后不得针对上述事项提出质疑。

八、成交通知

成交结果在南通市阳光养老产业集团有限公司-南通市阳光老年公寓http://www.ntygyl.com/网公告，公告期限为1个工作日。《成交通知书》一经发出，如采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

九、成交通知书的发放

成交通知书发放条件和途径：发布成交结果公告的同时，采购人或者采购代理机构应当向成交人发放成交通知书。领取地址：崇川区中江国际广场4幢A座901，电话：0513-55886303，15005182114。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

- 第五部分  合同签订与验收付款

一、成交供应商收到《成交通知书》后在30日内缴纳履约保证金并与采购人签订合同。合同签订后成交供应商方可履约，否则引起的一切后果由成交人自行承担。纸质合同一式 肆 份，采购人、供应商各贰 份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购人接到申请后及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购人、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效处理。实际付款方式以最终签订采购合同为准。

款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

六、合同主要条款

南通市阳光养老集团有限公司居家适老化改造相关产品采购及施工项目（二次）  合同书

采购人（或称甲方）：

成交人（或称乙方）：

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、本项目的询价文件及相关法律法规的要求，双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，达成如下书面协议（技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的询价文件、询价响应文件等均为本合同不可分割之一部分），以明确双方权利义务，供双方共同恪守。

一、项目概况

（一）项目名称： 南通市阳光养老集团有限公司居家适老化改造相关产品采购及施工项目（二次）  。

（二）本项目合同综合单价折扣为           %，综合单价包括但不限于：所有产品的设计费、材料费、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、制作、安装及调试费、相关辅助材料费、检验费、性能介绍、人员培训费用、税费、售后服务、为完成本项目所必须的其他辅助工作的相关费用等所有费用，即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用及询价文件要求的所有费用。

（三）合同履行期限：    年   月  日至2025年11月30日。

（四）交货地点： 甲方指定地点  。

二、合同的标的物

乙方根据甲方要求提供以下货物：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 单位 | 成交单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

三、政策要求

乙方提供的所有产品（包括设计、制造、调试以及节能、环保等）都应符合已颁布的现行中华人民共和国认可的国家标准、地方标准和行业标准。如这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。

四、质量要求

（一）乙方应提供的货物各项技术指标完全符合国家、行业有关质量检测、环保标准及产品出厂标准，以较为严格的标准为准。

（二）乙方提供货物的所有部件基材指标需不低于国家强制性标准要求，提供的货物符合相关的环保规定。

五、售后服务要求

（一）质保期为 4 年，时间自最终项目验收合格并交付使用之日起计算。

（二）质保期内乙方必须进行质量“三包”。在质保期内因乙方责任而产生的质量问题，由其负责无偿返修。不能维修的，整件免费更换。人为原因造成的损坏只收配件费不收人工费。

（三）乙方必须保证在接到故障电话后 4 小时到场，并在 24 小时内修复。如乙方未在约定时间内到场，则乙方需承担由此给甲方造成的损失，包括但不限于甲方另行安排其他人员或机构维修产生的费用、因乙方未及时到场而拖慢工程进度或造成甲方对第三方违约等损失。在质保期内，如 24 小时内无法修复设备，乙方必须提供符合本合同要求的替代设备给甲方使用，直到故障设备修复为止，且不得另外收取其他费用。

（四）质保期后的货物维护由双方协商再定。

（五）在质保期内，乙方须对所提供的设备做定期检查和保养。

六、验收标准要求

验收分为甲方初步验收和检测机构及相关单位的最终验收，本次供货的生产厂家必须和询价响应文件中提供相关材料的生产厂家保持一致。

（一）甲方在乙方书面通知安装调试完毕后30天内进行验收。验收时乙方需提供询价响应时要求提供的原材料的检测报告原件供甲方核查，货物安装调试完成经乙方书面通知后30天内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

（二）验收由甲方组织，乙方配合进行。甲方在货物到达现场后进行抽样送检（送检材料包含但不限于询价响应时要求提供的原材料；送检内容由甲方决定，包含但不限于询价响应时检测报告中的内容），送检费用及因此引起的货物损坏所带来的恢复及更换费用已包含在合同总价内；如送检不符合要求，乙方需重新提供货物直至货物符合要求，由此产生的一切费用由乙方自行承担。质量验收合格后，双方签署初步质量验收报告。

（三）如货物经乙方两次更换（维修）仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并赔偿由此给甲方造成的一切损失。

（四）如工程质量验收不合格，乙方必须按照甲方要求实施返工直至合格，由此增加的一切费用由乙方承担。

七、资料交付

（一）乙方须向甲方提供有关设备的安装、调试、使用、维修和保养所需的足够的中文技术文件（图纸、手册和技术资料等）。

（二）乙方免费提供具备专业知识、技能和证书的人员为甲方进行设备合理使用的培训，保证培训的操作人员快速掌握相应的操作知识。具体培训时间由甲方另行通知。

八、包装、保险及发运、保管要求

（一）货物材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

（二）乙方负责将货物材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

（三）各种货物必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

（四）货物在现场的保管由乙方负责，直至项目安装、验收完毕。

（五）货物在安装调试验收合格前的保险由乙方负责，乙方负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

（六）货物至甲方指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由乙方负责。

（七）交货地点为所有权转移地点。除本合同约定外，货物风险随货物所有权转移。将货物运送至甲方指定交货地点并交付给甲方指定收货人并验收合格之前的货物运输、保管由乙方负责，相关的运输费用、保管、货物灭失及损毁的风险亦由乙方承担。

九、安装要求

（一）乙方必须依照询价文件的要求和询价响应文件的承诺，将货物安装并调试至正常运行的最佳状态。

（二）对于技术人员为甲方服务期间因工作原因引起的各种工伤、安全事件和事故，甲方免负一切责任。

十、其他要求

（一）乙方必须承诺提供厂商原装、全新的、符合用户提出的有关质量标准的货物。

（二）所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符，货物外观清洁。所有货物的数量、质量、型号、规格及性能等不低于本需求书中提出的要求，否则甲方有权拒收并要求应及时更换货物。

（三）乙方在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到询价文件和询价响应文件中的有关要求，将按合同约定进行处罚，并追究因乙方所提供的未达到所承诺准确率的产品而产生的所有损失和责任。

（四）乙方必须按照国家标准，为甲方提供优质产品，保证所提供的产品符合国家环保标准，安全、无菌、无异味、无毒。由乙方负责按国家相关标准进行货物包装，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适宜本项目实施地点的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担

（五）因产品的质量问题发生争议，送至国家认可的第三方检测机构进行质量鉴定。甲方与乙方认为有需要，可以共同提出或分别提出质量鉴定。产品符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

（六）乙方承担及负责询价文件对乙方要求的一切事宜及责任。包括项目方案、货物供货、运输、安装、调试、验收及相关服务等。

（七）乙方提供的所有货物和服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行的标准及甲方需求。

（八）若因乙方的指挥以及在安装调试等过程中出现安全意外情况，由乙方负责并承担相应的法律责任。

（九）乙方应积极配合甲方的时间及管理，不得与甲方产生任何冲突，如若在合作过程中出现矛盾、冲突等情况，由乙方负责并承担相应的法律责任。

十一、交货要求

（一）乙方在货物生产或货物采购前，与甲方再次核对书面确认所采购的全部货物的颜色、尺寸、材质、数量等要素，双方确认作为日后验收标准之一。合同双方确认完成后，乙方才能进行生产或采购。若乙方在货物生产或采购前，未与甲方再次书面确认所采购的全部货物的相关要素而提前生产或采购的，甲方有权不予验收，因此造成双方的一切损失由乙方独自承担。

（二）交货期：以甲方书面通知为准。

（三）确保货物及所有配套件的完整性和可靠性。对于文件虽没有列出而对该货物的正常使用和维护必不可少的部件、配件等，乙方有责任给予完善补充、安装配置，且总报价已包含此部分内容。

（四）由乙方负责按国家相关标准进行货物包装，货物的包装均做好良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适宜本项目实施地点的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

（五）乙方交货时还应提供产品的合格证书、质检报告、质量保证书等相关资料，否则甲方有权拒收。

十二、支付方式

合同签订后，供应商根据采购人的需求分批供货，本年度所需货物全部交付并安装调试完成，经采购人验收合格后支付至本年度货物总价的95%，付款时间待采购人通知，剩余本年度货物总价5%待验收合格满4年后无质量问题一次性无息付清。

（二）履约保证金

（1）本项目成交后乙方须向甲方缴纳的履约保证金为人民币贰万元。

（2）乙方在按要求保质保量地完成该项目合同并通过验收后，甲方凭成交供应商提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

（3）履约保证金不予退还的情形：由于乙方原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，甲方有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

十三、合同履约及纠纷解决

（一）乙方应当按照本合同约定履行义务，完成甲方下达的任务，乙方不得向他人转包甲方下达项目。一经发现，甲方有权立即终止本合同，并酌情扣除部分合同款，由此产生的法律责任和经济损失由乙方承担。

（二）合同期间，由于乙方完成任务不善受到处罚，或者由于乙方安全措施不力，违反安全操作规程而导致工伤事故，所发生的损失均由乙方自负，甲方保留延迟支付经费及追究责任的权力。

（三）双方均应当全面履行本合同确定的权利与义务，在合同履约过程中，双方如发生争议，应当协商解决。如双方不能通过友好协商解决，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼，法院审理期间，除提起诉讼的事项外，合同其余事项照常执行。

（四）本合同自双方法定代表人签字，加盖单位公章后生效，合同期满，双方款项结清后自动失效。

（五）违约责任：

1、甲方逾期支付费用的，每逾期一日，应按未支付金额的万分之四的标准支付违约金，违约金累计不超过合同总金额的5%。如甲方按约定已向财政部门办理付款申请手续的，则视为甲方已按约定依时付款。如因财政审批或拨款导致的延期支付，甲方不承担逾期付款的违约责任，乙方不能因此向甲方追究违约责任。

2、乙方逾期提供货物或相应服务的，每逾期一日，需按本合同约定总金额的千分之四向甲方支付违约金，如乙方拒绝履行或逾期3日仍不履行的，甲方有权解除合同，乙方需退还已支付的费用，且乙方另需按本合同约定总金额的10%向甲方支付违约金。

3、如乙方提供的货物或服务数量、规格、性能、质量等不合格的，乙方应在甲方指定的期限内无条件重新更换货品或重新提供相应的服务，如乙方拒绝履行或逾期3日仍不履行的，甲方有权解除合同，乙方需退还已支付的相应费用，且乙方另需按本合同约定总金额的10%向甲方支付违约金。

4、在合同履行期间，乙方必须按本合同或招询价响应文件的规定购买相关责任保险。如因非甲方原因发生安全事故或侵权事件的，乙方需赔偿由此给甲方造成的一切损失（包括但不限于直接经济损失、间接经济损失、律师费、调查费、公证费、诉讼费、保全费等）。

5、乙方为实施本项目所聘请的相关人员，如乙方违反本合同约定的，导致该等人员向甲方主张劳动权益，乙方应向甲方赔偿由此给甲方造成的一切损失。如经济损失无法计算的，乙方需按本合同约定的总金额的20%向甲方支付违约金。

6、乙方所提供的设备应当不存在侵害第三方专利权、商标权等侵权，如因上述原因甲方使用设备所构成侵权的，由乙方承担全部责任。

7、除非获得甲方书面同意，乙方不得向第三方透露对于在合作过程中知悉的甲方的商业秘密亦相互负有保密的义务，乙方应向甲方赔偿由此给甲方造成的一切损失。

8、乙方违反合同其他义务的，应按合同总金额5%的标准支付违约金，违约金不足以弥补实际损失的，甲方有权继续请求赔偿不足部分。

9、在合同期内，如因非甲方原因提前解除合同的，乙方除返还甲方已付费用外，还需按本合同约定总金额的20%向乙方支付违约金。

10、乙方违约或乙方任何其他原因造成甲方损失及/或甲方被追索的及/或承担责任的，甲方有权直接从合同款中扣除乙方应支付甲方的违约金、赔偿金。

十四、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因，例如战争、罢工、台风、泥石流、地震、重大疫情不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十五、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十六、其他

1、本合同所有附件、询价文件、询价响应文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十七、政策变动要求

在项目实施过程中，若涉及国家或地方政策变动，按国家或地方最新政策执行。

十八、合同生效

本合同一式 肆 份，具有同等法律效力，甲、乙双方各 贰 份。

合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

本合同未尽事宜，由双方协商处理。

（以下无正文）

甲方：                               乙方：

法定代表人：                         法定代表人：

签约代表：							     签约代表：

地址：                               地址：

电话：　　                         　电话：

传真：　　                         　传真：

开户银行：							     开户银行：

开户名称：							     开户名称：

银行账号：							     银行账号：

签约日期：    年  月  日

附件：

廉  洁  协  议

甲方：

乙方：

为了在工程建设中保持廉洁自律的风气，防止各种不正当行为的发生，根据国家和省、市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定，结合工程建设的特点，特订立本协议如下：

- 甲、乙双方应当自觉遵守国家、省、市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

- 甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

- 甲方工作人员应保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应当由个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展相关业务工作，不得为获取某些不正当利益向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取利益擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所娱乐。

十、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

十二、乙方在工程实施中必须守法经营。如乙方（含承包人的相关人员）被纪检部门查实存在违纪行为的，甲方将扣减乙方合同额的1%作为违约金；如果乙方（含承包人的相关人员）被司法机关查实认定有犯罪行为的，甲方将扣减乙方合同额的2%作为违约金。

十三、本廉洁协议作为                      的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。

甲方：                                    乙方：

法定代表人：                              法定代表人：

委托代理人：                              委托代理人：

签约日期：    年    月

采购人保留对合同文本的修改和完善的权利。

- 第六部分  质疑提出和处理

质疑函格式参见附件。

一、质疑的提出

（一）质疑人的身份要求

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

（二）质疑提出的格式要求

1.质疑必须按《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，采购代理机构有权不予受理。

2.质疑函应包括：

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

（7）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购代理机构将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向采购代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以按照招标公告第八项要求向采购人提出质疑；供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。

2.供应商应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和答复

1.采购人、采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，需告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，不予受理。

3.采购人、采购代理机构答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

4.采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

三、质疑处理

1. 质疑成立的处理

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，中心在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级相关部门。

2.质疑不成立的处理

若质疑不成立，或者成立未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

3.虚假质疑的处理

（1）供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据有关规定，报请监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

（2）在江苏省范围内一年累计三次以上质疑，均查无实据的供应商将按失信行为记入该注册供应商诚信档案中。

（3）采购人、采购代理机构受理质疑和答复相关咨询，联系电话详见采购公告。

四、质疑函范本如下：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：              邮编：      邮箱：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第七部分  询价响应文件组成

询价响应文件由资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分组成，相关格式参见附件。

一、资格审查文件（不能出现报价、商务技术文件）（分标段提供）

- 1、投标人具有有效的营业执照及税务登记证,或者是三证合一的营业执照。

- 2、投标人法定代表人参加的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件，被授权人为投标人正式人员证明材料【提供①与投标人签订的有效劳动合同复印件；②社保机构出具并盖章的投标人为其缴纳的近三个月任意一个月（不含招标当月）的养老保险缴费清单复印件】。（授权委托书格式参见附件）

3、投标人须提供参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式参见附件）。

4、关于资格文件的声明函（格式参见附件）。

5、履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式参见附件）。

6、请按询价公告资格要求提供相应的佐证材料（提供复印件并加盖公章）；

- 标段一：供应商具有第二类医疗器械经营备案表。

标段二：

- 供应商具有建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质（须在有效期内）。

- 供应商具备安全产生条件，并取得安全生产许可证。

- 供应商拟派项目负责人具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格同时具有有效的施工项目负责人安全生产考核合格证书（B证）。

7、其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务技术文件（不能出现报价）（分标段提供）

- 询价响应函；

- 商务部分正负偏离表；

- 技术部分正负偏离表；

- 供应商一般情况表；

- 现场勘察承诺函；

- 供应商认为需要提交的其他商务技术材料。

三、报价文件（分标段提供）

- 1、报价总表；

- 2、分项报价明细表。

附件：

项目名称

项目编号：

询价响应文件（标段一/标段二）

对应询价响应文件填写：资格审查文件

对应询价响应文件填写：商务技术文件

对应询价响应文件填写：报价文件

（资格后审）

响应供应商：响应供应商全称（公章）

日  期：      年  月  日

一、资格审查文件相关的格式文件及表格

- 1、关于资格的声明函

（采购人）      ：

本公司愿就由贵单位组织实施的                        （项目名称及项目编号）的询价活动进行响应。本公司所提交的询价响应文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

2、法定代表人身份证明书

（法定代表人参加投标时，须出示此证明）

（采购人）      ：

我公司法定代表人           参加贵单位组织的     （项目名称及项目编号）询价采购活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：             性别：             年龄：              职务：

身份证号码：

手机：               传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件（正反面）

（粘贴此处）

注： 如为法定代表人参加投标时，须将身份证原件带至开标现场备查。

3、授权委托书

（被授权人参加投标时，须出示此证明）

（采购人）      ：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加       （采购项目名称及项目编号）项目的采购活动，全权处理一切与该项目询价有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：             性别：             年龄：             职务：

身份证号码：

手机：               传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件（正反面）

（粘贴此处）

被授权人身份证复印件（正反面）

（粘贴此处）

注： 如为被授权人参加投标时，须将身份证原件带至开标现场备查。

4、履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

（采购人）    ：

我单位                            （供应商名称）郑重承诺：

贵方组织的               （项目名称），               （项目编号），我单位       （在下划线上如实填写：有或没有）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

（投标人）公章：

年	   月 	  日

- 5、 参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中

（在下划线上如实填写：有或没有）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，       （在下划线上如实填写：有或没有）被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

投标供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

二、商务技术文件相关的格式文件及表格

1、询价响应函

致    （采购人）    ：

根据贵方的        （询价项目名称和项目编号）谈判文件，正式授权下述签字人         （姓名和职务）代表我方         （供应商的名称），全权处理本次项目询价采购的有关事宜。

据此函，       （签字人姓名）兹宣布同意如下：

1.按照询价文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务。

2.我们已详细审核全部选角文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的谈判、有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与谈判采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交，我方将根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在询价文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.遵守询价文件中要求的收费项目和标准。

7.与本询价采购有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

供应商开户行：

账户：

响应供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

2、技术部分正负偏离表

| 序号 | 询价文件要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

响应供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

3、商务部分正负偏离表

| 项目 | 询价文件要求 | 是否响应 | 响应供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间 |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

响应供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

说明：上述一至七项内容中，如违背下述一点，即为无效响应：

1、不得出现本次询价价格。

4、供应商情况一览表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分支机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 传真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |  |
| 注册地 |  |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 资质等级 | 公司具备的相关资质等级及相应的证书号 （请附有关证书的复印件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关在有效期内的证书复印件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 年龄 |  |  |  | 性别 |  |
| 职务职称 |  |  |  |  | 执业资格 |  |  |  |
| 经营范围 | 营业执照载明： 1. 2. 3. ……………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 从事类似相关项目的经历及年数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他认为有必要提供的内容，可自行添加 |  |  |  |  |  |  |  |  |

响应供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

- 5、现场勘察承诺函

- （采购人）    ：

- 依据贵单位________（询价项目名称、项目编号）项目询价文件的要求。我方已于202  年__月__日对该项目进行了现场勘察，现就现场勘察情况做如下承诺：

- 1、经现场勘察，我方已熟悉与该项目相关的供货及安装现场、施工环境、现场周围交通道路等所有情况。

- 2、我方承诺自行承担本次现场勘察所发生的所有费用并承担勘察现场的相关责任和风险。

- 3、我方承诺在任何情况下均不以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求。

- 响应供应商：（加盖公章）

- 法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

- 年  月  日

三、价格标文件相关的格式文件及表格

- 1、报价总表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标综合单价折扣 | 清单单价* % |

投标供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：1、本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

2、投标综合单价折扣最多保留小数点后两位小数，如94.68%。

2、分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 单位 | 投标单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

投标供应商（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

- 注：

- 1、供应商必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价。且本表各分项报价合计应当与谈判报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效响应处理。

2、投标单价=清单单价*投标综合单价折扣。